Istotą własnej strategii jest wykonywać inne czynności niż rywale i/lub inaczej wykonywać te same czynności.

W tym dokumencie poruszamy sprawy:

- sposób podejścia do problemu

- zakres działań

- minimalna budowa na start w sieci
- propozycja działań marketingowych

Punktem wyjściowym jest opracowanie strategii a dopiero w drugiej kolejności zakresu budowy i zaimplementowanych funkcjonalności, które zaproponujemy użytkownikowi na starcie.

Kto wykona harmonogram i zakres działań realizujących projekt POI w sieci?

Może to być zadanie dla małej agencji reklamowej wyspecjalizowanej lub czującej marketing sieciowy, która oprze swe działania o niszowe i niskobudżetowe narzędzia. Może to być też zadanie dla dużego domu mediowego stosującego pewne ale też i kosztowne standardowe rozwiązania marketingowe.

Strategia realizacji opiera się o konstrukcję projektu i jego możliwości i odwrotnie.  Funkcjonalności projektu proponowane na start wynikają z przyjętej kolejności działań marketingowych strategii.

Niezależnie od powyższego chcemy wyraźnie nazwać te elementy projektu, które są przemyślane i nazwane a przez to zaliczamy je do konstrukcji projektu: budowa, funkcjonalności, regulamin POI, strategia realizacji, późniejsze przeznaczenie, etapy rozwoju, bliższe i odległe cele. Są też takie elementy ważne do uwzględnienia w strategii, które wynikają już z jego 11 letniej historii i biorących w niej udział osobach. Chociaż to oczywiste, chcemy podkreślić, że te elementy wyróżnione poniżej należy uznać za punkt wyjścia do przygotowania spójnej strategii realizacji.

Do konstrukcji POI należą następujące „elementy” projektu:

- Korzyści dla użytkowników: miejsce, tożsamość, widoczność, zarabianie, informacja.
 - Twój udział w POI, jak przystąpić? Jakie opcje udziału

- Przeznaczenie POI, cele i rozwiązywane problemy: sieci i jej użytkowników.
 - misja i cele przedsięwzięcia
 - plany na przyszłość, etapy rozwoju

- Budowa programistyczna, funkcjonalności.

- Grafika i teksty pomocy, Regulamin uczestnictwa.

- Zakres informacji i treści gromadzonej w bazach POI

- System wynagradzania, punktacji, oceny. Konkursy. 
- na start: konkurs na pozyskanie użytkowników i budowę PN

- jak działają, 
- jak można zarobić będąc opiekunem PN i nie będąc.

- Udział i role użytkowników, moderatorów. Hierarchia użytkowników

- Udział Biznesu i Administracji.

- Źródła dochodu, wysokość opłat, podział zysku.
 - charakterystyka źródeł dochodu
 - cały dochód POI do podziału

- Umowa spółki SIP sp.k., udział inwestora,
 - tekst umowy jawny
 - portal nie do sprzedania, status jak wikipedia.

- Budowa Centrali POI i sposób jej funkcjonowania
 - centrala koordynuje – nie zarządza!

- Rola Stowarzyszenia POI i Statut Stowarzyszenia POI
 - po co Stowarzyszenie?

- Planowane funkcjonalności i podprojekty, działalność inwestycyjna POI

- Historia projektu i zespołu osób biorących udział w jego realizacji
 - jak powstał projekt
 - inicjatorzy, ich historie
 - perypetie 12 lat, wycinki z korespondencji, strony startowe z różnych okresów.

- Dzisiejsza sytuacja projektu - wyjściowa.

Poniższy proponowany przebieg strategii jest przykładowy i jest zgodny z harmonogramem wniosku unijnego  programu IG 8.1. Docelowy zakres działań i przeznaczony na nie budżet będzie wynikiem dopasowania posiadanego kapitału i zasobów rozruchowych i aktualnych trendów w Internecie.

Tempo wdrożenia zależy od kolejności wdrażania usług i wartości dla docelowej grupy odbiorców.

Istnieje tu dość duży wachlarz różnych możliwości. Z tego powodu należy również rozważyć opcję dla wysoce burzliwego tempa rozwoju. Może się tak stać ponieważ (proszę porównać dokument 03 Krótka Logika Ea oparta o Wiki) Internauta otrzymuje z chwilą decyzji o uczestnictwie w POI sześć Wartości lub też dostrzega perspektywę ich spełnienia się w niedługim czasie:

- Miejsce odniesienia w Internecie – Park Nazwy w ulubionym temacie. W Wikipedii tego brak. Tutaj dany temat PN ma swojego opiekuna. Pisząc to wprost jako x Internauta: Mam swoje miejsce!

- Publiczność – czyli odwiedzalność mojego miejsca, gwarantowaną przez budowę i przeznaczenie całego POI. Jeśli mam swoje miejsce to i odwiedzający je są w pewien sposób moją publicznością – komunikuję się z nimi, poznaję ich potrzeby, jestem w stanie coś dla nich zrobić, jeśli to docenią – podziękują mi nawet.

a z tego wynika:

- Wyróżnienie, możliwość odniesienia sukcesu, przewodnictwo w grupie – mam swoje miejsce oraz jego publiczność i jestem dobry w tym co robię więc zaczynam być dostrzegany.

- Tożsamość – już nie jestem więcej x internautą, mam miejsce, swoją rolę i misję do spełnienia.

- Zarabianie – to cecha najbardziej strategiczna, dotychczas zarezerwowana w sieci dla właścicieli portali. Park Nazwy to proste w obsłudze narzędzie, dzięki któremu użytkownik niezależnie od posiadanych umiejętności może zarobić. Również użytkownik nie posiadający PN może zarobić będąc aktywnym, wklejając linki, oceniając, komentując itp.
Zarabianie opiera się z założenia na prospołecznej roli i celu POI i jest możliwe tylko jako rezultat uczestnictwa wielu użytkowników.

- Udział we wspólnym dużym przedsięwzięciu, sensownym i zrozumiałym. Którego cele są klarowne i akceptowalne dla każdego. Krótko wyrażamy to w haśle: 
                        Pracuj dla siebie z korzyścią dla innych.

Poniżej zgromadzono kilka pomysłów, które mogą być wykorzystane na różnych etapach realizacji. Dzisiaj, ze względu na pozyskanie środków unijnych powinniśmy się zmieścić w strategii przyjętej we wniosku o dofinansowanie IG 8.1. lub każdej innej, która w tych ramach jest do zrealizowania.

Jeszcze raz:

Punktem wyjściowym jest opracowanie strategii a dopiero w drugiej kolejności zakresu budowy i zaimplementowanych funkcjonalności, które zaproponujemy na starcie.

1 Timing:

1-3 miesiąc

organizacja: 	wynajęcie siedziby, organizacja biura. 
	- rekrutacja firmowego programisty i osoby kierującej
	Starania o pozyskanie programujących stażystów zagranicznych – 	niskie koszty utrzymania.

aplikacja: 	Zlecenie zewnętrzne. Przygotowywanie wewnętrznych szkoleń dla zespołu programującego, zaliczka na programowanie dla profesjonalnej firmy programującej.

marketing: 	Zlecenie zewnętrzne. Ukonstytuowanie się działu i szkolenie w tematyce portalu, zarys planów marketingowych. Przygotowanie do redagowania tekstów wprowadzających.
Opracowanie planu strategii na wypadek potopu użytkowników.

on-line 	kontynuacja rejestracji użytkowników pragnących zarezerwować nazwę na bazie prototypu.
1. promocja do pierwszej grupy docelowej chcącej zarobić
- Malingi i banery na portalach umożliwiających zarabianie.

4 - 6 miesiąc

organizacja: 	rekrutacja do  działu obsługi klienta.

aplikacja: 	zakończenie I części programowania i wdrożenie aplikacji.

projektu jako bazy do rozbudowy na zasadach OpenSource.

Wkładanie kontentu przykładowego. 
	- Osiągnięcie 20 tysięcy Parków	Nazw najbardziej poczytnych - 	jest zakończeniem wstępnego etapu promocji.

marketing: 	zewnętrzna firma realizująca działania marketingowe uaktywnia się. 	Harmonogram poniższych działań jest już zaplanowany.

Ogólne działanie:
	Promocja portalu oraz powiadomienie odbiorców zainteresowanych 
	pracą w Internecie o nowym sposobie zarabiania.

DZIAŁANIA (nie w kolejności), propozycje, które będziemy realizowali przez kolejne miesiące we wszystkich etapach . W większości będą to działania niskobudżetowe:

- Nazwa POI, Ea, eaaaaa.info, Park Nazwy, jest umowna. 

Objaśnienia:
POI - Portal Otwartej Informacji
Ea – skrót od Earth z angielskiego Ziemia, 
może to być końcówka różnych Nazw domen, np.: sportea, 

Eaaaa.info – nazwa globalna, odnosi się do nazw kontynentów. W skrócie Ea
Park Nazwy PN – to strona tematyczna, tak jak „park maszyn”
Parkowanie – procedura rejestracji nazwy dla Parku Nazwy 

Preferujemy koncepcję „otwartej nazwy” polegającej na możliwości wejścia w platformę Ea przez dowolną wypromowaną  domenę np. Podwykonawcy. Posiadamy też inne zaparkowane domeny globalnej. Jesteśmy otwarci na inne propozycje.

- Przedstawiamy ideę Portalu-Internautów opartą o hasła:

Pracuj dla siebie z korzyścią dla Innych

Internauto, weź w opiekę kawałek Internetu i zarabiaj

Internauto, weź w opiekę kawałek Internetu i ocal na nim Świat

Nazwa w Ea to coś więcej niż własna domena.

Portal-internautow.pl – tu biznes jest gościem, oceniaj produkty 									marki, usługi.

Zostań Redaktorem w ParkNazwy.pl  i zarabiaj.

Zostań gospodarzem ulicy lub miejscowości i zarabiaj.

Działaj globalnie, klikaj lokalnie.

- Filmiki instruktarzowe, banery i malingi niskobudżetowe.
- nasi pierwsi odbiorcy są skupieni na kilkunastu portalach umożliwiającymi zarabianie.

- Rezerwacja puli 100 haseł dla PN na potrzeby wygranych w konkursach. Na tyle intratnych  aby w późniejszym okresie cieszyły się popularnością (wśród użytkowników i reklamodawców) a opiekun, który dostanie je w opiekę mógł z 100% pewnością zarobić najwyższą kwotę. Opiekun dostaje je pod swoją opiekę na czas np. 3 miesięcy, potem następny. Powinny to być hasła nie dotyczące marek, ani konkretnych produktów aby wykluczyć możliwość prób ich wykupienia. Generalnie są to PN, których zawartość nie będzie znacznie się zmieniała, gdyż ze względu na swoją rangę w portalu będą pod ścisłą opieką wyznaczonych moderatorów. Ważniejszy jest tutaj aspekt wyróżnienia i możliwość komunikacji z moderatorem i możliwość nanoszenia samodzielnie ustalonych zmian z moderatorem. Jednak ponieważ zwycięzca skoro wygrał konkurs może znać się na temacie – może też wprowadzić kilka udoskonaleń.

na przykład nazwy: 
- zespołów muzycznych
- miast i krajów, największych ulic w mieście
- atrakcji turystycznych, krajowych i zagranicznych
- ważnych nazw: zdrowie, matematyka, komputer, nauka, samochód, sport, turystyka, praca, Rząd.
- i inne

- Rezerwacja haseł, marek i nazw firm branży mediowej i reklamowej jako nazw dla Parków Nazw: prasy, telewizji, radia, oraz portali internetowych w celu późniejszego przekazania w opiekę na drodze wymiany za świadczenie usług reklamowych dla POI.

- Wprowadzamy treść odpłatnie do 20 000 Parków Nazw.

- kierujemy ofertę współpracy do grupy około 100 000 najaktywniejszych poszukiwaczy zarobku on-line (z grupy ok. 500 000) i proponujemy im:
- to działanie jest ujęte w harmonogramie wniosku pod ogólnym pojęciem promocja.

- zarabianie (przeznaczając do ok.100 000zł) na budowę PN.
- po 3-4 zł za PN. (na naliczanie tej kwoty składają się poszczególne mniejsze działania jak: wklejenie linku, fotki, video, treści itp. Ale również ocena wykonanej pracy przez póżniejszych użytkowników)
- do 2 000zł za pozyskanie reklamodawcy (50% kwoty wpływu)

Ta forma zainicjowania portalu (posiada korzyści:
- przybywa aktywnych użytkowników

- przybywa rejestrowanych Nazw

- przybywa aktywnych Parków Nazw a zatem treści.

- przybywa więc i biernych użytkowników zainteresowanych 										treścią.
- informacja o POI rozchodzi się w grupie docelowej.

- Marketing szeptany na bazie kilkuset do kilkutysięcy opiekunów o możliwości zarabiania i innych walorów portalu. Zaproszenie na polecenie.

- Na stronie głównej prezentujemy ciekawe linki do gotowych Parków Nazw - celem zainteresowania użytkownika przeznaczeniem portalu i jego rolą w nim:

- aktualne tematy wydarzeń
- osobistości mody, muzyki, filmu, polityki

- aktualna reklama bilbordowi i telewizyjna

- ulubione seriale i reklamowane nowości kinowe

- ulubione portale internetowe

- Po upływie 1-2 miesięcy promocyjnych - przewidujemy możliwość parkowania Nazwy nieodpłatnie tylko poprzez zaproszenie kolejnego użytkownika. Opłata za parkowanie przy wejściu bez zaproszenia. Koszt parkowania nazwy od 1-10zł. (Więcej w źródłach dochodu)

- Promocja pojedynczego Parku Nazwy przez opiekuna jest najlepszym sposobem na promocję całego portalu. Opiekun zbiera punkty za :
- pozyskanie użytkowników na swój PN
- pozyskanie rejestrujących się użytkowników Ea z polecenia
- dodatkowo jeśli zarejestrują nazwę i zbudują Park

- Umożliwienie podwykonawcom – małym i średnim portalom tematycznym przejęcie wejść tematycznych do Ea. Polegać to będzie na utworzeniu na bazie własnej domeny, strony startowej Ea w tematyce: muzyki, sportu, filmu, mody, motoryzacji i dużych miast itp. Współpraca będzie opierała się na bazie udziału w przyszłych zyskach przedsięwzięcia (określonej kwoty).

- Wsparcie opiekuna we własnej promocji swojego Parku oraz promocji Ea poprzez wysyłanie odpłatnie, nieodpłatnie, w ramach osiągniętego statusu:
 
- personifikowanych wizytówek, małych naklejek i banerów do rozklejenia w miejscach zamieszkania, na przystankach, słupach, klatkach schodowych, szkołach itp.
- wsparcie dla opiekunów Parków i gospodarzy ulic i miejscowości – gotowe materiały do pobrania zachęcające firmy do rezerwacji Nazw produktów, usług, marek.

- Rozesłanie ofert listów pocztowych do 5000 największych firm w tym: spółek giełdowych, agencji reklamowych, graficznych, firm webmasterskich, oraz firm najbardziej się reklamujących.
Proponujemy wykupienie Nazwy, budowę Parku i reklamę na preferencyjnych warunkach pod warunkiem umieszczenia naszego logo na ich stronach internetowych.

- Powiadomienie prasy i radia i złożenie im propozycji wymiany usług: reklama bannerowa i tekstowa, za z góry opłacone usługi, zarezerwowane Nazwy firmowe i całe PN itp.

- Za rejestrację w Ea i założenie konta bankowego Banku wypłacamy 30-50 zł. Odpłatność pokrywa Bank za pozyskanie nowego klienta.

- Podobna oferta do operatora komórkowego za pozyskanie nowego użytkownika. Odpłatność za uczestnictwo w  portalu może być zamieniona na doładowanie komórki.

- Zmiana osoby zarządzającej projektem co 1 miesiąc –działanie oparte o umowe AU i konkurs na najlepszego. Osoba zarządzająca może pracować on-line lub ewentualnie w biurze, zależy od możliwości noclegowych.

- Konkurs na Inwestora strategicznego i pomocniczych po pierwszych sukcesach i jako takiej popularności.

- Tworzymy strukturę hierarchiczną MODERATORÓW z opiekunów najaktywniejszych i przydzielonych do tematów, branż, miast itp. Trzeba przygotować szkolenie on-line poprzez Skype w którym poznamy kilku, przepytamy z regulaminu, nadamy uprawnienia do edycji wybranych elementów. Powinni oni posiadać swój PN gdzie użytkownicy mogą komentować ich pracę.

- wykorzystanie pierwszych kontaktów z użytkownikami do dotarcia (pozyskania listy) do klientów biznesowych w ramach umowy partnerskiej, za pozyskanie użytkownika biznesowego, reklamodawcy, podwykonawcy itp.

on-line 	Rejestracja użytkowników pragnących zarezerwować nazwę na bazie prototypu a pod koniec okresu w nowej odsłonie portalu.
Działania związane z w.w marketingiem.

9 miesiąc

aplikacja: 	rozbudowa silnika i zakończenie programowania II część.

On-line 	Start oficjalny portalu w sieci 
	- promocja portalu do końcowych użytkowników
	- promocja portalu do użytkowników biznesowych

7-10 miesiąc

organizacja: 	rekrutacja wolontariuszy i telepracowników, pierwsze nawiązanie współpracy z podwykonawcami części projektu na bazie ich działających 	usług internetowych. 	Napisanie wewnętrznych regulaminów, opis i opracowanie 	wewnętrznych dokumentów i ich 
obiegu. Zdobywanie stałej relacji z opiekunami PN. Kontynuacja wcześniejszy działań.

aplikacja: 	rozbudowa silnika i zakończenie programowania, II część. Ewentualne 	tłumaczenia na inne języki 	i pierwsze testy aplikacji wielojęzycznej .

marketing: 	Pierwsze rozmowy z użytkownikami biznesowymi i potencjalnymi 		reklamodawcami. Kontynuacja rozpoczętych działań. 
	- 5000 listów do największych firm
	- pozyskiwanie biznesowych klientów poprzez działania licznych 	użytkowników końcowych – specjalne upusty dla klienta biznesowego 	jeśli nawiąże kontakt przez opiekuna Parku.

On-line:	stała niskobudżetowa promocja portalu do końcowych użytkowników.
	- generalnie wykorzystujemy posiadane kontakty z użytkownikami i 	promujemy pozyskiwanie kolejnych użytkowników (nieodpłatnie) 	poprzez zaproszenia. Tym sposobem przyrost liczby użytkowników 	następuje w miarę liniowo.
	- użytkownicy mogą przystąpić do projektu bez zaproszenia po 	zapłacie za parkowanie Parku, 1-10 zł
	- stała edukuja	poprzez newsletter w zakresie przeznaczenia i 	funkcjonalności POI.

11 -12 miesiąc

organizacja: 	dalsza rekrutacja, współpraca i wdrożenie usług podwykonawców 
	w naszą strukturę. Przygotowanie do szkoleń moderatorów i 	pierwsze szkolenia dla najaktywniejszych dotąd użytkowników 	poprzez organizację zewnętrzną, z którą już współpracowaliśmy.

aplikacja: 	dopracowanie aplikacji, zainwestowanie we własną strukturę 	serwerową związaną z przyrostem pierwszych zaangażowanych 	użytkowników. Tłumaczenie modułów i dostosowanie ich do innych 	wersji językowych. Ewentualnie implementacja do innych krajów.
	Pierwsze języki to Rosyjski i Angielski.

marketing: 	Prezentacje dla szkół, dalsze działania nakierowane na PR i buzz 	marketing, zapoznanie obcokrajowców studiujących w Polsce z nową
	ideą pozyskiwania informacji w sieci i współpraca.

Działania organizacyjne obejmujące PR dla krajów nowo 	wchodzących w struktury POI. Skierowanie oferty
	Dalsza niewielka promocja on-line.

11 -12 miesiąc

organizacja: 	dalsza rekrutacja, współpraca i wdrożenie usług podwykonawców 
	w naszą strukturę. Przygotowanie do szkoleń moderatorów i 	pierwsze szkolenia dla najaktywniejszych dotąd użytkowników 	poprzez organizację zewnętrzną, z którą już współpracowaliśmy.

	
aplikacja: 	dopracowanie aplikacji, zainwestowanie we własną strukturę 	serwerową związaną z przyrostem pierwszych zaangażowanych 	użytkowników. Tłumaczenie modułów i dostosowanie ich do innych 	wersji językowych. Ewentualnie implementacja do innych krajów.
	Pierwszy język Rosyjski i Angielski.

marketing: 	- dalsze działania nakierowane na PR i buzz marketing, 
	- prezentacje dla szkół, wideo konferencje i filmiki instruktarzowe
	- 10 spotkań w 10 największych miastach Polski
	- zapoznanie obcokrajowców studiujących w Polsce z nową
	ideą pozyskiwania informacji w sieci i współpraca.

- Działania organizacyjne obejmujące PR dla krajów nowo 	wchodzących w struktury POI. 
	- Skierowanie oferty do organizacji humanitarnych w kierunku 	pozyskiwania pierwszych wolontariuszy obcojęzycznych i rozbudowy 	portalu, tłumaczenia i tworzenie pierwszych PN.
on-line	- dalsza sukcesywna promocja on-line.

13-15 miesiąc

organizacja: 	pozyskanie kolejnego dużego inwestora w celu realizacji marketingu 
za granicą.

aplikacja: 	dalsze dopracowywanie aplikacji, włączanie nowych użyteczności,

marketing: 	dalsze działania, kampania internetowa,

27 miesiąc  - 1,5 roku od oficjalnego startu

Szacujemy, że osiągnięcie 400.000 haseł PN będzie świadczyć o dojrzałości projektu 
i nastąpi to przed upływem 1,5 roku od pierwszej promocji. Struktura POI bazuje częściowo na zasobach zewnętrznych dlatego przyrost liczby haseł wzrasta szybciej.

(Wikipedia 570 000 haseł: luty 2009 - po ok. 6 latach). W późniejszym etapie dużą ilość haseł spodziewamy się uzyskać nieodpłatnie (fani , hobbyści, zawodowcy) lub poprzez odpłatność wspieraną rywalizacją, (czyli nie ustalona kwota za park a odpłatność na tle innych), chęcią odsprzedaży haseł biznesowi, nagrodami rzeczowymi i wygranymi w licznych konkursach.

5- 7 rok

Spodziewamy się, że po 5-7 latach portal osiągnie ugruntowaną i stabilną pozycję na rynku światowym, ale przede wszystkim będzie dojrzewającą już platformą biznesową nowej generacji. 

- Jest to czas dla Stowarzyszenia POI w wersji on-line, które powoli przez następne lata będzie przejmowało coraz większy wpływ na życie portalu. Rola Stowarzyszenia w wersji on-line jest zbliżeniem się ale tylko zbliżeniem się do 100% zarządzania projektem przez użytkowników. Rola dotychczasowej Centrali POI przesunie się w kierunku koordynacji działań wynikających z decyzji napływających z sieci.

8-11 lat

   Po czasie około 8-11 lat portal osiągnie pełną dojrzałość i stanowi w tym momencie  punkt wyjścia do dalszych udoskonaleń i spodziewamy się, że już nie tylko samego Internetu, ale również zdrowia, współpracy i pokoju na świecie.

- spółka SIP ze swoją działalnością odsuwa się na dalszy plan